Директору ООО «Важный»

Иванову И. И.

Тверь, ул. Трудолюбия, д. 121

ИНН 123000321

КПП 123321001

от ООО «Исполнительный»

Тверь, ул. Мира, д. 19, оф. 17

ИНН 123000001

КПП 123001230

Уважаемый Иван Иванович!

В ответ на Вашу претензию от 2 апреля 2020 года № 1 об устранении нарушения обязательств по договору подряда № 14 от 10 февраля 2020 года и выплате неустойки сообщаем следующее.

В соответствии с пп. 7.1 и 7.2 договора № 17 от 10.02.2020 срок выполнения работ подрядчиком составляет 2 месяца и исчисляется с даты предоставления заказчиком технической документации.

Согласно акту приема-передачи № 1 от 3 марта 2020 года документация получена подрядчиком — ООО «Исполнительный» 03.03.2020. В то же время, согласно акту приемки выполненных работ, согласованный договором объем работ выполнен 16 апреля 2020 года, то есть установленный договором срок со стороны подрядчика нарушен не был.

Таким образом, требования об устранении нарушения обязательств по договору подряда № 14 и выплате неустойки не основаны на условиях договора.

С уважением,

Генеральный директор 								Петров П. П.