График производства земляных работ по ул. 3-й бюджетный проезд

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ** |
| Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.И. Иванов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование работ** | **Начало** | **Окончание** |
| 1 | Строительство телефонной канализации | 01.06.2023 | 11.06.2023 |
| 2 | Строительство перехода между ж/д 3-й бюджетный проезд 11 и 3-й бюджетный проезд 13 | 13.06.2023 | 15.06.2023 |
| 3 | Прокол методом ГНБ | 08.07.2023 | 23.07.2023 |
| 4 | Прокладка ВОК по ул. ул. 3-й бюджетный проезд | 18.07.2023 | 23.07.2023 |

Директор ЗАО «Связьстрой»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.И. Петров