|  | Приложение №2 к извещению УТВЕРЖДАЮ: Директор МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» г.Чебоксары ________________ П.В.Чернышов |
| --- | --- |

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

благоустройство Обиковского леса в г.Чебоксары (3 этап)

| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | # Тарифный Иной (сметный) # В соответствии с ч.12 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) в случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены контракта следующих методов: 1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 2) нормативный метод; 3) тарифный метод; 4) проектно-сметный метод; 5) затратный метод. Заказчик вправе применять иные методы. Таким образом, невозможность применения вышеуказанных методов обосновывается следующим. 1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. Расчет стоимости на благоустройство Обиковского леса в г.Чебоксары (3 этап) осуществляется на основании сборников базовых цен с применением индекса изменения сметной стоимости, сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, регламентированные Госстроем России и расчет указанным методом может быть недостоверным, ввиду значительных колебаний цен на работы по регионам. 2. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в соответствии со ст. 19 Федерального закона №44-ФЗ в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. Выполнение работ по благоустройству Обиковского леса в г.Чебоксары (3 этап) не подлежат нормированию в сфере закупок. 3. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. Цена на выполнение работ по благоустройству Обиковского леса в г.Чебоксары (3 этап) не подлежит государственному регулированию и не установлена муниципальными правовыми актами. 4. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на: 1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. То есть данный метод при обосновании начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по благоустройству Обиковского леса в г.Чебоксары (3 этап) не применяется. 5. Затратный метод применяется в случае невозможности применения вышеуказанных методов, или в дополнение к ним. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. Выполнение работ по благоустройству Обиковского леса в г.Чебоксары (3 этап) не предусматривают виды затрат, указанные в затратном методе. Учитывая вышеизложенное, Заказчиком при обосновании начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по благоустройству Обиковского леса в г.Чебоксары (3 этап) иной метод – сметный |
| --- | --- |
| Расчет НМЦК | См. ниже |

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно - строительных) работ |  |  | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №ЛСР-01-01-01 | Валка деревьев, вырубка кустарников, обрезка ветвей |  | 3817,49 |  |  |  |  | 3817,49 |
|  | Итого по главе 1 |  |  | 3817,49 |  |  |  |  | 3817,49 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | №ЛСР-02-01-01 | Демонтажные работы |  | 1 671,58 |  |  |  |  | 1 671,58 |
| 3 | №ЛСР-02-01-02 | Устройство покрытий |  | 47 552,02 |  |  |  |  | 47 552,02 |
| 4 | №ЛСР-02-01-03 | Озеленение |  | 5 152,75 |  |  |  |  | 5 152,75 |
| 5 | №ЛСР-02-01-04 | Система наружного освещения |  | 18464,6 | 5241,55 |  | 184,67 |  | 23 890,82 |
| 6 | №ЛСР-02-01-05 | Система электроснабжения |  | 408,12 | 1 004,74 |  | 376,36 |  | 1 789,22 |
| 7 | №ЛСР-02-01-06 | Система видеонаблюдения |  | 2084,41 | 2 598,78 |  | 2 380,05 |  | 7 063,24 |
| 8 | №ЛСР-02-01-07 | Система дренажа |  | 1 469,76 |  |  |  |  | 1 469,76 |
| 9 | №ЛСР-02-01-08 | Установка МАФ, ограждений |  | 38518,7 |  |  |  |  | 38518,7 |
|  | Итого по главе 2. |  |  | 115 321,94 | 8 845,07 |  | 2 941,08 | 0,00 | 127 108,09 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | №ЛСР-09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  | 343,60 | 343,60 |
| 7 | №СР-1 | Размещение строительных отходов |  |  |  |  |  | 820,3 | 820,3 |
|  | Итого по Главе 9 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 163,9 | 1 163,9 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  |  | 119 139,43 | 8 845,07 |  | 2 941,08 | 1 163,9 | 137 521,64 |
| 8 | Приказ №557/пр от 07.07.2022 г. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  | 2 382,79 | 176,9 |  | 58,82 | 23,28 | 2 641,79 |
|  |  | Итого с непредвиденными затратами |  | 121 522,22 | 9 021,97 |  | 2 999,9 | 1 187,18 | 134 731,27 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС 20% |  | 24 304,44 | 1 804,39 |  | 599,98 | 237,44 | 26 946,25 |
|  |  | Всего |  | 145 826,66 | 10 826,36 |  | 3 599,88 | 1 424,62 | 161 677,52 |

Итого начальная (максимальная) цена контракта — 161 677 520 (Сто шестьдесят один миллион шесть сот семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС -20%